## Slide 1
PRODUCT ROADMAP
クレーンAna を
「プロダクト」にする
localhost から月1万円を稼ぐまでの技術ロードマップ
PHASE 1
公開する
PHASE 2
繋ぎ止める
PHASE 3
課金する

## Slide 2
今のアプリに足りない 4 つのもの
💾
データがローカルのみ
localStorage に保存 → 機種変・ブラウザ変更で全消え。ユーザーが継続使用できない。
🔐
ログイン機能がない
誰が使っているか追跡不可。フリーミアム課金の前提となる「ユーザー識別」ができない。
💳
課金機能がない
収益ゼロ。Note.com / Stripe / いずれの手段でも「お金を受け取る仕組み」が未整備。
🌐
URL が localhost
他人が使えない。Vercel 等でホスティングしなければ、アプリとして存在しない。

## Slide 3
3 フェーズ ロードマップ
01
公開する
今日〜2日
Vercel でデプロイ（無料）
ドメイン取得（任意）
PWA manifest 確認
友人5人に URL を送る
✓ 世界中からアクセス可能になる
02
繋ぎ止める
〜2週間
Firebase Auth（Googleログイン）
Firestore にデータ移行
複数デバイス同期
初回ユーザー10人を獲得
✓ ユーザーデータが消えなくなる
03
課金する
〜1ヶ月
Note.com メンバーシップ開設
フリーミアム機能分岐
Stripe 課金（本格版）
月収 ¥10,000 達成
✓ 収益が発生し始める

## Slide 4
PHASE 1
公開する — 今日できる
デプロイ手順（コマンド 3 行）
1
Vercel CLI をインストール
npm install -g vercel
2
本番ビルドを作成
npm run build
3
デプロイ完了 → URLが発行される
vercel --prod
🆓
完全無料
Vercel の Hobby プランは無料。クレジットカード不要。
⚡
5分で完了
GitHubと連携すれば次回以降は push するだけで自動デプロイ。
📱
PWA 対応
https:// になることで「ホーム画面に追加」が動作するようになる。

## Slide 5
PHASE 2
繋ぎ止める — Firebase 導入（約2週間）
Before
After
✕ データは localStorage のみ
✕ 機種変したら全データ消える
✕ ログイン機能なし
✕ 誰が使っているか不明
✕ フリーミアム実装できない
✓ Firestore にデータ保存
✓ どの端末でも同期
✓ Google ログイン（1タップ）
✓ ユーザー別データ管理
✓ 有料/無料 の分岐が可能
→
実装工数目安：Firebase Auth 2日 + Firestore 移行 3日 + テスト 2日 ＝ 合計 約 1 週間（週末2回分）

## Slide 6
PHASE 3
課金する — 2 択で選ぶ
Option A ★推奨
Note.com メンバーシップ
開発工数
ゼロ（ノーコード）
月額設定
¥500〜¥980
始められる
今日から
手数料
約 20%（Note 側）
向いている人
まず稼ぎたい人
Option B
Stripe + Firebase（本格版）
開発工数
2〜3週間
月額設定
自由（¥300〜）
始められる
実装完了後
手数料
約 3.6%（Stripe）
向いている人
スケールしたい人

## Slide 7
技術スタック 選定表
カテゴリ
ツール
月額コスト
難易度
優先度
ホスティング
Vercel（Hobby）
無料
★☆☆
今すぐ
認証
Firebase Auth
無料（〜10万MAU）
★★☆
2週間後
データベース
Firestore
無料〜$25/月
★★☆
2週間後
課金（簡単）
Note.com
手数料20%のみ
★☆☆
今すぐ
課金（本格）
Stripe
手数料3.6%〜
★★★
1ヶ月後
分析
Firebase Analytics
無料
★☆☆
2週間後
エラー監視
Sentry（無料枠）
無料（5k events）
★☆☆
公開後

## Slide 8
工数 & コスト 見積もり
Vercel デプロイ
0.5日
GitHub 連携・CI設定
0.5日
Firebase Auth 実装
2日
Firestore 移行
3日
Note.com 開設
0.5日
フリーミアム分岐実装
3日
Stripe 課金実装
5日
合計工数（Phase 1〜3）： 約 15日 ／ 月 ¥0〜¥3,000 のコストで運用可能（Firebase無料枠内）

## Slide 9
スコープ定義 — やる vs 後回し vs やらない
今すぐやる ✓
Vercel デプロイ
PWA manifest 確認
Note.com 開設・無料記事1本
X アカウント開設
友人5人に URL 送付
A8.net アフィリエイト登録
2週間以内に ▷
Firebase Auth 実装
Firestore データ移行
Note.com 有料マガジン開始
フリーミアム 機能分岐
ユーザーリサーチ（5人）
アフィリエイトリンク設置
後回しでいい ×
App Store / Google Play 申請
独自ドメイン取得
Stripe 本格課金（Note.comで十分）
多言語対応
プッシュ通知
AI 機能追加

## Slide 10
今週やること — 5 つのアクション
01
npm run build && vercel --prod
アプリを世界に公開する。所要時間：15分
02
X アカウントを今日開設
「クレーンゲームを数学で攻略するアプリ作った」と投稿
03
Note.com の無料記事を1本書く
「橋渡し期待値入門」—— ここから有料読者が生まれる
04
A8.net に登録してメルカリ申請
紹介1件 ¥500〜¥1,000。記事に張るだけで収益化
05
友人5人に URL を送って感想を聞く
「3回以上使い続けてくれたか」が最大の検証指標